**Program rozvoje obce**

**Nekoř**

**na období 2022–2027**



Prosinec  **2021**

**Schváleno na jednání Zastupitelstva obce Nekoř dne 13.22.2021 usnesením č. 5a/X-2021**

**Program rozvoje obce Nekoř - PRON 2022-2027 –** navazuje na strategický programový plán obce Nekoř PRON 2014, v analytické části doplňuje získané podklady o aktuální data a závěry získané z ankety provedené mezi obyvateli obce Nekoř v roce 2021, těmito závěry aktualizuje a doplňuje závěry a programové priority a rozpracovává je v akční plány na jednotlivé roky období 2022-2027. Jako v předchozím dokumentu PRON 2014-2021 předpokládá, že akční plány na jednotlivé roky budou pravidelně před začátkem příslušného období aktualizovány, aby v nich byly zhodnoceny dosažené úkoly a promítnuty reálné a aktuální potřeby obce Nekoř.

*Usnesení 5a/X-2021:* ***Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje aktualizovaný PRON 2022 – 2027, včetně akčního plánu na roky 2022-2027 Bude na každoroční pravidelné aktualizaci doplněno a upřesněno***

## B.1 Strategická vize

Vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti obce, o tom, jak se bude obec měnit a zlepšovat. Vize je tzv. „směrovkou“ rozvoje a zároveň představuje cílový stav obce.

Strategická vize obce je definována zejména na základě výsledků a závěrů předchozích bodů analytické části (části A.1 + A.2) a také na základě jednání pracovní skupiny. Naplnění vize bude dosaženo realizací tohoto Programu rozvoje obce a následně na něj navazujících dokumentů stejného charakteru, neboť časový horizont vize obce Nekoř je definován na do roku 2020.

**STRATEGICKÁ VIZE OBCE NEKOŘ:**

**Obec Nekoř je KLIDNÝM MÍSTEM PRO ŽIVOT, s bydlením v blízkosti přírody a v klidném životním prostředí, v zázemí tří měst nabízejících dostupnost služeb pro obyvatele obce Nekoř, relativně nízkou nezaměstnaností, s příznivým demografickým vývojem, fungující mateřskou a základní školou.**

**Obec nabízí dostatečné společenské, sportovní a kulturní vyžití pro všechny věkové kategorie obyvatel a je atraktivní turistickou a rekreační oblastí.**

**Obec průběžně zajišťuje obnovu infrastruktury a uchování památek a okolní přírody pro další generace.**

**B.2 PROGRAMOVÉ CÍLE**

**Programové cíle stanovují, čeho chce obec Nekoř dosáhnout realizací svého programu rozvoje.** Časově se váží k platnosti dokumentu, tj. pro obec Nekoř jsou formulovány na období 7 let (2013–2020). Programové cíle jsou stanoveny na základě definovaných problémů i potřeb občanů  obce a mají vyjadřovat žádoucí stav obce, kterého by mělo být dosaženo do konce platnosti tohoto dokumentu.

* **UDRŽET KLIDNÉ MÍSTO PRO ŽIVOT OBYVATEL V PŘÍZNIVÉM ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ A ZACHOVALÉ KRAJINĚ**
* **PODPOŘIT ROZVOJ BYDLENÍ V OBCI**
* **ROZVINOUT ŠKOLSTVÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY OBYVATEL**
* **ZKVALITNIT INFRASTRUKTURU OBCE**
* **PODPOŘIT PODNIKÁNÍ A ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU**

## B.3 Opatření

**Opatření obce jsou definována jako zásadní úkoly k naplnění stanovených programových cílů a formulují přístup k řešení jednotlivých témat.** Odvíjí se od programových cílů a mají střednědobý charakter, předpoklad jejich realizace je v celém návrhovém období tohoto dokumentu nebo ve stanoveném kratším časovém úseku. Jednotlivá opatření jsou pak naplňována prostřednictvím realizace konkrétních rozvojových aktivit.

**Opatření 1: Podpora péče o životní prostředí a bezpečnost obyvatel**

**Opatření 2: Péče o krajinu a památky**

**Opatření 3: Koordinace výstavby a její rozvoj**

**Opatření 4: Mateřská a základní škola Nekoř**

**Opatření 5: Podpora a budování volnočasových aktivit v obci**

**Opatření 6: Rozvoj stávajících a budoucích spolků**

**Opatření 7: Komplexní péče a rozvoj obecního majetku a veřejných prostranství**

**Opatření 8: Rekonstrukce, údržba a budování dopravní a technické infrastruktury**

**Opatření 9: Podpora drobného podnikání a rozvoje cestovního ruchu**

**Opatření 10: Veřejná správa, ochrana obyvatelstva, SMART řešení**

## B.4 Rozvojové aktivity

Rozvojová aktivita představuje již konkrétní projekt, nebo činnost (soubor činností) vedoucí k naplnění příslušných definovaných opatření obce.

**Opatření 1: Podpora péče o životní prostředí a bezpečnost obyvatel**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Název aktivity*** | ***Termíny*** | ***Odpovědnost*** | ***Náklady*** | ***Zdroje financování*** |
| **1.1 Péče o zeleň v obci** | průběžně |  | 50.000 | Dotace, vlastní |
| Komentář: péče o stávající zeleň – včetně nové výsadby, výsadba liniových prvků (aleje, remízky) dle ÚP, ošetření vzrostlých stromů – i těch ne památkově chráněných | | | | |
| **1.2 Vybavení obce komunální technikou** | 2023-2027 |  | 750.000 | Dotace, vlastní, RROPZB |
| Komentář: nákup víceúčelové komunální techniky – údržba zelených ploch, komunikací, chodníků, využití v SDN + garáže na uložení techniky | | | | |
| **1.3 Třídění odpadů a sběr bioodpadů** | 2023 - 2025 |  | ???? | Orlicko, dotace, vlastní |
| Komentář: rozšíření řízeného tříděného sběru plastů a dalších recyklovatelných odpadů, kompostéry do domácností, komunitní kompostárna | | | | |
| **1.4 Dovybavení a úprava sběrných míst v obci** | průběžně |  | 250.000 | EKO-KOM, vlastní |
| Komentář: doplnění, rozšíření (lokalita u zástavby na Vejrově), sběrných míst v obci na tříděný odpad, výstavba ohrazených sběrných míst – gabiony, prkna + zpevněné plochy pod místy s kontejnery | | | | |
| **1.5 Vybavení SDN** | 2023–2027 |  | 200.000 | Státní, Krajské dotační programy |
| Komentář: dovybavení SDN kontejnery na separovaný odpad, | | | | |
| **1.6 Bezpečnost na komunikacích v obci – instalace radarů na měření rychlosti v obci** | 2022–2025 |  | 80.000 /1 ks | vlastní zdroje |
| Komentář:doplnění stávajících radarůinstalací radaru u školy | | | | |
| **1.7 Obnova dopravního značení** | průběžně |  | 20.000/akci | Vlastní |
| Komentář: obnova dopravních značek a dopravního značení v obci | | | | |
| **1.8 řešení dopravní situace u MŠ a ZŠ** | 2023-27 |  | 800.000 | Vlastní |
| Komentář: vodorovné a barevné a zvukové dopravní značení na komunikaci kolem MŠ a ZŠ – nutno řešit na pozemcích SÚS | | | | |
| **1.9 využití obnovitelných zdrojů** | 2023-27 |  | 500.000 | dotace |
| Komentář: využití dešťové vody, recyklace odpadů, solární energie | | | | |

**Opatření 2: Péče o krajinu a památky**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Název aktivity*** | ***Termíny*** | ***Odpovědnost*** | ***Náklady*** | ***Zdroje financování*** |
| **2.1 majetkoprávní vypořádání komunikací a cest** | Průběžně |  | 50.000 | Vlastní, |
| Komentář: doměřování místních komunikací v obci | | | | |
| **2.2 Komplexní pozemkové úpravy** | ???? |  |  | Vlastní, Státní dotace |
| Komentář: žádost o uskutečnění KPÚ, doměřování místních komunikací | | | | |
| **2.3 Oprava malých památek v obci** | 2022–2027 |  | 80.000 | Orlicko, Vlastní, dotace |
| Komentář: Zvonička Údolí – dokončení oprav, kaplička v Šancích, oprava, sochy v obci, sakrální sloupky v krajině | | | | |
| **2.4 Oprava kamenného schodiště hřbitova** | 2024–2027 | Kulturní památka – součást hřbitovní zdi | 500.000 | Vlastní, dotace |
| Komentář: oprava rozjíždějících se s kamenných schodů k e hřbitovu – hřbitovní zeď je památkově chráněna | | | | |
| **2.5 zadržení vody v krajině** | 2023–2027 |  | 500.000 | Vlastní, dotace |
| Komentář: obnova drobných vodních ploch | | | | |

**Opatření 3: Koordinace výstavby a její rozvoj**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Název aktivity*** | ***Termíny*** | ***Odpovědnost*** | ***Náklady*** | ***Zdroje financování*** |
| **3.1 Územní plán** | 2022 |  | obec | Vlastní |
| Komentář: přijetí potřebných změn ÚP v návaznosti na aktuální problémy a potřeby výstavby | | | | |
| **3.2 Zasíťování dalších parcel Sídliště nad stadionem** | 2023–2027 | OZ, SK | 15.000.000 | Vlastní |
| Komentář: V návaznosti na ÚP a studii zasíťování dalších parcel k výstavbě sídliště Nad stadionem | | | | |
| **3.3 Rekonstrukce čp. 286 „pošta“ III.a IV. etapa** | 2022-23 |  | 5.000.000 | Vlastní |
| Komentář: realizace poslední etapy rekonstrukce bytů 286 – „pošty“ – podkroví, střecha a zateplení | | | | |
| **3.4 Výstavba domu s byty pro seniory** | 2022 - 2025 |  | 35.000.000 | RROPZB |
| Komentář: příprava výstavby domu s byty   pro seniory zabezpečených pečovatelskou službou svazku obcí + nositel projektu včetně dotace a výstavby - RROPZB | | | | |
| **3.5 Zasíťování dalších stavebních parcel v obci** | 2024–2027 |  |  | Vlastní zdroje, úvěr |
| Komentář: příprava dalších míst v obci k výstavbě – pokud se najde vhodná lokalita | | | | |
| **3.6 Výstavba přístupových komunikací do míst možné výstavby RD** | 2024–2027 |  |  | Vlastní zdroje, úvěr |
| Komentář: příprava dalších míst v obci k výstavbě – pokud se v mstě nachází více stavebních parcel i v soukromém vlastnictví a chystá se reálná výstavba | | | | |
| **3.7 Úprava a rozšíření kapacity ČOV, kanalizační sítě** | 2022–2026 |  | 1.500.000 | Vlastní zdroje, úvěr |
| Komentář: **úprava a navýšení kapacity ČOV**  k výstavbě Sídliště nad stadionem, kanalizace a ČOV bytovky u továrny, řešení čištění odpadních vod v ostatních částech obce | | | | |
| **3.8 Snižování energetické náročnosti obecních budov** | 2022–2027 |  | 1.500.000 | Vlastní zdroje, úvěr |
| Komentář: zateplení , obměna vytápění | | | | |

**Opatření 4: Mateřská a základní škola Nekoř**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Název aktivity*** | ***Termíny*** | ***Odpovědnost*** | ***Náklady*** | ***Zdroje financování*** |
| **4.1 školní zahrada (oplocení, odpočinkové a hrací prvky )** | 2022-2024 |  | 650.000 | Dotace MMR |
| Komentář: obnova plotu, úprava terénu, odpočinkové místo, lavičky a herní prvky na školní zahradě | | | | |
| **4.2. řešení dopravní situace u MŠ a ZŠ** | 2023-27 | Shodné s bodem 1.9. | 800.000 | Vlastní |
| Komentář: vodorovné a barevné a zvukové dopravní značení na komunikaci kolem MŠ a ZŠ – nutno řešit na pozemcích SÚS | | | | |
| **4.3. oprava šaten, chodeb a sociálek ZŠ** | 2023-25 |  | 500.000 | Vlastní, dotace |
| Komentář: oprava podlah šaten a chodeb v budově základní školy | | | | |
| **4.4. půdní vestavba v ZŠ** | 2023-27 |  | 800.000 | Vlastní, dotace |
| Komentář: vybudování specializované učebny v půdních prostorách základní školy | | | | |
| **4.5. Zabezpečení technické místnosti MŠ** | 2022-23 |  | 400.000 | Vlastní, dotace |
| Komentář: zabezpečení při úniku, poruše vody, hlášení mimořádných událostí a chyb | | | | |

**Opatření 5: Podpora a budování volnočasových aktivit v obci**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Název aktivity*** | ***Termíny*** | ***Odpovědnost*** | ***Náklady*** | ***Zdroje financování*** |
| **5.1 Výstavba dětských hřišť a míst aktivního odpočinku** | 2022–2027 |  | 500.000 | Vlastní, dotace |
| Komentář: vytipovaná místa na nová dětská hřiště – Vejrov, Sídliště nad stadionem, Sídliště nad KD,, doplnění herních prvků park stadion, - terénní úpravy , výsadba zeleně, osvětlení, lavičky, dětské prvky, prvky, zázemí pro společné aktivity občanů - táborové ohně grilování….. | | | | |
| **5.2 CVAN – podkroví** | 2023-2027 |  | 800.000 | Dotace rozvoj sportu, vlastní |
| Komentář: úprava podkrovních prostor na celoročně využitelný prostor | | | | |
| **5.3 CVAN – nízkoprahový klub** | 2022-2027 | Některý ze spolků |  | Dotační zdroje |
| Komentář: využití klubovny CVAN pro nízkoprahový klub mládeže – hudba, kulečník, PC hry,…prevence negativních jevů (např. setrvávání mládeže na zastávkách v obci), napříč generacemi | | | | |

**Opatření 6: Rozvoj stávajících a budoucích spolků**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Název aktivity*** | ***Termíny*** | ***Odpovědnost*** | ***Náklady*** | ***Zdroje financování*** |
| **6.1 Podpora činnosti spolků** | 2022–2027 |  | 140.000 | Vlastní |
| Komentář: přímá finanční podpora činnosti spolků, nepřímá podpora – minibus, využití sportoviště, KD,..CVAN… | | | | |
| **6.2 Podpora kulturních akcí** | 2022–2027 |  | 10.000 | Vlastní |
| Komentář: podpora kulturních akcí organizovaných spolky, obcí – divadla, koncerty, výstavy – rozšíření nabídky kulturních akcí pro občany | | | | |

**Opatření 7: Komplexní péče a rozvoj obecního majetku a veřejných prostranství**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Název aktivity*** | ***Termíny*** | ***Odpovědnost*** | ***Náklady*** | ***Zdroje financování*** |
| **7.1 Řešení středu obce** | 2022–2027 |  | 2.000.000 | Evropské dotace |
| Komentář:vyřešení dispozice a komunikačních problémů náměstíčka – prostoru před KD | | | | |
| **7.2 Zatraktivnění vzhledu obce** | průběžně |  | 50.000 | vlastní |
| Komentář: květinová výzdoba a parkové úpravy v obci | | | | |
| **7.3 Přístavba OÚ - garáže a prostory pro zaměstnance** | 2024–2027 |  | 2.000.000 | Vlastí, dotace |
| Komentář: doplnění potřebných prostor ke garážování komunální techniky, zázemí pro zaměstnance, rozšíření archivu….. | | | | |
| **7.4 KD – úprava vzhledu, terasa restaurace** | 2022–2024 |  | 2.000.000 | Vlastí, dotace |
| Komentář: úprava vzhledu KD, rozšíření venkovní terasy, chodník podél KD | | | | |
| **7.5 Přestavba a úprava autobusových zastávek** | 2023–2027 |  | 800.000 | Vlastí, dotace |
| Komentář: ve vazbě na sběrná místa v obci, výstavbu chodníků apod…. | | | | |

**Opatření 8: Rekonstrukce, údržba a budování dopravní a technické infrastruktury**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Název aktivity*** | ***Termíny*** | ***Odpovědnost*** | ***Náklady*** | ***Zdroje financování*** |
| **8.1 Oprava místních komunikací** | 2022–2027 |  | 1.500.000 | Vlastní, dotace |
| Komentář: průběžné opravy místních komunikací, zpevňování dalších více využívaných účelových komunikací – stanovení priorit – rozpracováno v akčním plánu | | | | |
| **8.2 Chodníky Bredůvka – u I/11** | 2022–2024 |  | 3.000.000 | Státní dotace – SFDI |
| Komentář: výstavba chodníku kolem silnice 1. tř. na Bredůvce | | | | |
| **8.3 Výstavba chodníků v obci** | 2023–2027 |  |  | Státní dotace – SFDI |
| Komentář: Střed obce-ZŠ – studie a realizace, Vejrov, u zastávky u přehrady, u KD, střed obce | | | | |
| **8.4 Opravy a výstavba veřejného osvětlení** | 2022–2027 |  | 100.000 | POV, vlastní |
| Komentář: rekonstrukce části veřejného osvětlení – horní Nekoř - výměna stožárů, svítidel; Sídliště nad Stadionem – interaktivní prvky a výměna svítidel; interaktivní prvky na vhodné větve VO, VO u zastávky u přehrady – solar, Vejrov, přikládání zemních kabelů k síti NN do země | | | | |
| **8.5 Zaměření sítí v obci** | 2022–25 |  | 10.000 | Vlastní |
| Komentář: mapový portál G obec – postupné zanesení všech sítí v obci – zpřístupnění na webu obce – digitální mapa STI | | | | |
| **8.6 Chodníček od Sídliště nad stadionem ke škole** | 2024–2027 |  |  | Státní dotace – vlastní zdroje |
| Komentář: ve vazbě na zasíťování dalších parcel | | | | |
| **8.7 Pasport místních komunikací** | 2022 - 2027 |  | 75.000 | Státní dotace – vlastní zdroje |
| Komentář: doplnění stávajícího pasportu místních komunikací, doměření problematických míst a jejich vlastnické dořešení | | | | |

**Opatření 9: Podpora drobného podnikání a rozvoje cestovního ruchu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Název aktivity*** | ***Termíny*** | ***Odpovědnost*** | ***Náklady*** | ***Zdroje financování*** |
| **9.1 Podpora místních podnikatelů** | průběžně |  |  |  |
| Komentář: bezplatná inzerce místních firem a podnikatelů ve zpravodaji, odkazem na webu obce – těch, které podporují spolkový, sportovní a kulturní život v obci, informační setkání | | | | |
| **9.2 Webové stránky obce a svazků** | 2022–27 |  | 20.000 | Vlastní |
| Komentář: doplnění webových stránek obce s nabídkou turistických služeb, ubytování, služby i služeb místních podnikatelů, mapový portál G obec, kulturní památky, stezka historických památek – RROPZB, Mobilní rozhlas | | | | |
| **9.3 Reklamní předměty obce** | průběžně |  | 50.000 | Vlastní, Orlicko, RROPZB |
| Komentář: reklamní a upomínkové předměty obce | | | | |
| **9.4 Cyklostezka Žamberk – Pastviny** | 2023-2027 |  |  | Dotace EU – SFDI |
| Komentář: v návaznosti na nyní zpracovávanou studii – výstavba cyklostezky od Líšnice–Továrny - kolem malé přehrady do Pastvin | | | | |
| **9.5 Turistická informační infrastruktura** | 2022–2025 |  | 300.000 | Dotace, vlastní, RROPZB |
| Komentář: turistické informační tabule svazku RROPZB, navazující vlastní informační systém v obci, historická naučná stezka – RROPZB, | | | | |
| **9.6 Hradisko Vejrov** | 2022-2027 |  |  | Dotace, vlastní |
| Komentář: řešení přístupů k hradisku i studánce s kapličkou, budování cestičky k , informační panel o historii, zpopularizování místa, archeologický výzkum | | | | |
| **9.7** . **Petrův palouk - modernizace a zatraktivnění** | 2022–2027 |  | 2.500.000 | Dotace, vlastní, |
| Komentář: rekonstrukce elektřiny chatky a správní chata, navýšení příkonu, rekonstrukce stávajícího VO a sloupků pro karavany, výstavba nového VO a připojovacích sloupků, terénní úprava míst pro karavany, rekonstrukci sociálního zařízení | | | | |
| **9.8 Podpora dostupnosti služeb** | průběžně |  |  | Dotace, vlastní, |
| Komentář: podpora rozvoje a dostupnosti služeb v obci – prodejna, pošta, zásilkovna, lékař, apod… | | | | |

**Opatření 10: Veřejná správa, ochrana obyvatelstva, SMART řešení**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Název aktivity*** | ***Termíny*** | ***Odpovědnost*** | ***Náklady*** | ***Zdroje financování*** |
| **10.1 Minibus pro potřeby obce a spolků** | 2022 |  | 500.000 | dotace |
| Komentář: minibus pro potřeby obce, zásahové jednotky a spolků | | | | |
| **10.2 SMART řešení obecní infrastruktury** | průběžně |  |  | Vlastní, dotace |
| Komentář: veřejné osvětlení – změny intenzity světla , ČOV - dálkové hlášení chyb | | | | |
| **10.3 SMART řešení veřejné správy** | 2023-2027 |  |  | Vlastní, dotace |
| Komentář: elektronická úřední deska, digitalizace | | | | |
| **10.4 zásahová jednotka – dovybavení** | průběžně |  |  | Vlastní, dotace |
| Komentář: doplňování a obnova vybavení zásahové jednotky JPO V Nekoř | | | | |

## Akční plán

1. **Akční plán PRO Nekoř** představuje krátkodobý plán (na období 6 let), který podrobně specifikuje způsob naplňování programových cílů, opatření a rozvojových aktivit celého Programu rozvoje obce Nekoř (PRON). Akční plán zejména konkretizuje rozvojové aktivity na nejbližší období.

**ROK 2023 – vybrané rozvojové aktivity.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1 Péče o zeleň v obci** | | | | 2023 | | | průběžně | | | | | 80.000 | | | | | | | Dotace POV , vlastní | | | | | | |  | |
| Komentář: **péče o stávající zeleň** – včetně nové výsadby, výsadba liniových prvků (aleje, remízky) dle ÚP, **ošetření vzrostlých stromů** – i těch ne památkově chráněných , projekt **ozelenění Sídliště nad Stadionem** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **1.1. Ozelenění sídliště nad Stadionem** | | | | 2023 | | | průběžně | | | | | 120.000 | | | | | | | Dotace POV , vlastní | | | | | | |  | |
| Komentář: ve vazbě na zasíťování dalších parcel, výstavbu dětského hřiště **-**  realizace **ozelenění Sídliště nad Stadionem** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | **1.2 Vybavení obce komunální technikou** | | 2023-2027 | | | |  | | | | 50.000 | | | | | | | Dotace, vlastní, spoluúčast RROPZB | | | | | | | |
|  | | | Komentář: nákup víceúčelové komunální techniky – údržba zelených ploch, zametání komunikací – pro všechny obce svazku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **1.3 Třídění odpadů a sběr bioodpadů** | | 2023 - 2025 | | | |  | | | | ???? | | | | | | | Orlicko, dotace, vlastní | | | | | | | |
|  | | | Komentář: rozšíření řízeného tříděného sběru plastů a dalších recyklovatelných odpadů, kompostéry do domácností, komunitní kompostárna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 Dovybavení sběrných míst v obci – úprava sběrných míst - | | | | 2023 - 24 | | |  | | | | | 150.000 | | | | | | | vlastní | | | | | | |  | |
| Komentář: vybudování sběrných míst – Vejrov I a II, příprava dalších za Páchovými | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | **1.5 Vybavení SDN** | | 2023–2027 | | | |  | | | | 100.000 | | | | | | | Státní, Krajské dotační programy | | | | | | | |
|  | | | Komentář: dovybavení SDN kontejnery na separovaný odpad, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **1.7 Obnova dopravního značení** | | průběžně | | | |  | | | | 30.000/akci | | | | | | | Vlastní | | | | | | | |
|  | | | Komentář: zpomalovací prvky na místní komunikace v obci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **1.8 řešení dopravní situace u MŠ a ZŠ** | | 2023-27 | | | |  | | | | 400.000 | | | | | | | Vlastní | | | | | | | |
|  | | | Komentář: vodorovné a barevné a zvukové dopravní značení na komunikaci kolem MŠ a ZŠ – nutno řešit na pozemcích SÚS PD, příprava realizace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **1.9 využití obnovitelných zdrojů** | | 2023-27 | | | |  | | | | 200.000 | | | | | | | dotace | | | | | | | |
|  | | | Komentář: využití dešťové vody, recyklace odpadů, solární energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **2.1 majetkoprávní vypořádání komunikací a cest** | | Průběžně | | | |  | | | | | | | | 75.000 | | | | | | | Vlastní, | |  | |
|  | | | Komentář: doměřování místních komunikací v obci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | **2.3 Oprava malých památek v obci** | | 2023 | | | |  | | | | | | | | 120.000 | | | | | | | Orlicko, Vlastní, dotace | |  | |
|  | | | Komentář kamenný kříž Údolí, zvon zvonička Údolí Údolí – | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | **3.2 Zasíťování dalších parcel Sídliště nad stadionem** | | 2023–2027 | | | | OZ, SK | | | | | | | | 800.000 | | | | | | | Vlastní | |  | |
|  | | | Komentář: V návaznosti na ÚP a studii zasíťování dalších parcel k výstavbě sídliště Nad stadionem - PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | **3.3 Rekonstrukce čp. 286 „pošta“ III.a IV. etapa** | | 2022-23 | | | |  | | | | | | | | 100.000 | | | | | | | Vlastní | |  | |
|  | | | Komentář: realizace poslední etapy rekonstrukce bytů 286 – „pošty“ – podkroví, střecha a zateplení - PD, SŘ, výběr zhotovitele | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| ***3.4 Výstavba* domu s byty pro seniory** | | | | *2023* | | | | | | |  | | | | *1.000.000* | | | | | | | | *Vlastní,*  *RROPZB* | | |  | |
| *Studie náměstíčka, příprava a realizace demolice* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | **3.6 Výstavba přístupových komunikací do míst možné výstavby RD** | | 2024–2027 | | | |  | | | | | | | | 20.000 | | | | | | | Vlastní zdroje, | |  | |
|  | | | Komentář: příprava dalších míst v obci k výstavbě – pokud se v místě nachází více stavebních parcel i v soukromém vlastnictví a chystá se reálná výstavba - vytipování míst, projektová příprava | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **3.7 Realizace infrastruktury dalších parcel Sídliště nad stadionem - úprava ČOV** | | | | 2023 | | | | | | | OZ, SK | | | | 200.000 | | | | | | | | Vlastní | | |  | |
| Komentář: Realizace infrastruktury Sídliště nad stadionem – umožnit další výstavbu RD v této lokalitě : **úprava a navýšení kapacity ČOV - projektová příprava** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | **3.7 Kanalizace a ČOV bytovky u továrny** | | 2023 | | | |  | | | | | | 1.000.000 | | | | | | | Krajské dotace, vlastní | | | | |  | |
|  | | Sdružený projekt – obec, SBD, nemovitost čp. 106 – obec spoluúčast zpracování PD i reaůilizace, příprava žádosti, realizace kanalizace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | **3.8 Snižování energetické náročnosti obecních budov** | | 2022–2027 | | | |  | | | | | | | | 350.000 | | | | | | | Vlastní zdroje, úvěr | |  | |
|  | | | Komentář: zateplení , obměna vytápění | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | **4.1 školní zahrada (oplocení, odpočinkové a hrací prvky )** | | | 2022-2024 | | | |  | | | | | | | | 650.000 | | | | | | | Dotace MMR | |  |
|  | | | Komentář: obnova plotu, úprava terénu, odpočinkové místo, lavičky a herní prvky na školní zahradě | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | **4.3. oprava šaten, chodeb a sociálek ZŠ** | | | 2023-25 | | | |  | | | | | | | | 500.000 | | | | | | | Vlastní, dotace | |  |
|  | | | Komentář: oprava podlah šaten a chodeb v budově základní školy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | **4.4. půdní vestavba v ZŠ** | | | 2023-27 | | | |  | | | | | | | | 800.000 | | | | | | | Vlastní, dotace | |  |
|  | | | Komentář: vybudování specializované učebny v půdních prostorách základní školy - PD, výběrové řízení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | **4.5. Zabezpečení technické místnosti MŠ** | | | 2022-23 | | | |  | | | | | | | | 50.000 | | | | | | | Vlastní, | |  |
|  | | | Komentář: zabezpečení při úniku, poruše vody | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | **5.1 Výstavba dětských hřišť a míst aktivního odpočinku** | | | 2023 | | | | Park uprostřed obce | | | | | | | | *100.000* | | | | | | | Vlastní, | |  |
|  | | | Komentář: vytipovaná místa na nová dětská hřiště – doplnění herních prvků park stadion, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | **6.1 Podpora činnosti spolků** | | | 2023 | | | |  | | | | | | | | 140.000 | | | | | | | Vlastní | |  |
|  | | | Komentář: přímá finanční podpora činnosti spolků, nepřímá podpora – minibus, využití sportoviště, KD,..CVAN… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | **6.2 Podpora kulturních akcí** | | | 2023 | | | |  | | | | | | | | 10.000 | | | | | | | Vlastní | |  |
|  | | | Komentář: podpora kulturních akcí organizovaných spolky, obcí – divadla, koncerty, výstavy – rozšíření nabídky kulturních akcí pro občany | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | **7.1 Řešení středu obce** | | | 2022–2027 | | | |  | | | | | | | | 200.000 | | | | | | | Vlastní | |  |
|  | | | Komentář:vyřešení dispozice a komunikačních problémů náměstíčka – prostoru před KD – zadání a vypracování studie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | **7.2 Zatraktivnění vzhledu obce** | | | průběžně | | | |  | | | | | | | | 50.000 | | | | | | | vlastní | |  |
|  | | | Komentář: květinová výzdoba a parkové úpravy v obci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | **7.4 KD – opravy restaurace** | | | 2022–2024 | | | |  | | | | | | | | 150.000 | | | | | | | Vlastní, | |  |
|  | | | Komentář: opravy havarijních stavů, návrhy koncepčních řešení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | **7.5 Přestavba a úprava autobusových zastávek** | | | 2023–2027 | | | |  | | | | | | | | 800.000 | | | | | | | Vlastní, dotace | |  |
|  | | | Komentář: ve vazbě na sběrná místa v obci, výstavbu chodníků apod…. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | **8.1 Oprava místních komunikací – komunikace u Šejvlů** | | 2023 | | | |  | | | | | | | | 100.000 | | | | | | vlastní | | | |  | |
|  | | majetkoprávní vypořádání, příprava PD, žádosti o dotaci - PD cesta pod pekárnou | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | **8.1 Oprava místních komunikací** | | 2023 | | | |  | | | | | | | | 1,500.000 | | | | | | vlastní | | | |  | |
|  | | průběžné opravy dalších cest, obnova dopravních značek, výsprava emulzí, instalace svoznic na odvod vody,  **Oprava komunikace u  čp. 342** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | **8.2 Chodníky Bredůvka I/11** | | 2023 | | | |  | | | | | | | | 500.000 | | | | | | vlastní | | | |  | |
|  | | **Žádost, VŘ zhotovitele** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | **8.3 Výstavba chodníků v obci** | | | 2023–2027 | | | |  | | | | | | | | 200.000 | | | | | | | vlastní | |  |
|  | | | Komentář: cestička u zastávky u přehrady, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | **8.4 Opravy a výstavba veřejného osvětlení** | | | 2023 | | | |  | | | | | | | | 100.000 | | | | | | | vlastní | |  |
|  | | | Komentář: Sídliště nad Stadionem – interaktivní prvky a výměna svítidel – příprava projektu k žádosti o dotaci; interaktivní prvky na vhodné větve VO, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | **8.5 Zaměření sítí v obci** | | | 2022–25 | | | |  | | | | | | | | 10.000 | | | | | | | Vlastní | |  |
|  | | | Komentář: mapový portál G obec – postupné zanesení všech sítí v obci – zpřístupnění na webu obce – digitální mapa STI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | **9.1 Podpora místních podnikatelů** | | | průběžně | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | |  |
|  | | | Komentář: bezplatná inzerce místních firem a podnikatelů ve zpravodaji, odkazem na webu obce – těch, které podporují spolkový, sportovní a kulturní život v obci, informační setkání | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | **9.2 Webové stránky obce a svazků** | | | 2022–27 | | | |  | | | | | | | | 20.000 | | | | | | | Vlastní | |  |
|  | | | Komentář: doplnění webových stránek obce s nabídkou turistických služeb, ubytování, služby i služeb místních podnikatelů, mapový portál G obec, kulturní památky, stezka historických památek – RROPZB, Mobilní rozhlas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | **9.3 Reklamní předměty obce** | | | 2023 | | | |  | | | | | | | | 50.000 | | | | | | | Vlastní, Orlicko, RROPZB | |  |
|  | | | Komentář: reklamní a upomínkové předměty obce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | **9.4 Cyklostezka Žamberk – Pastviny** | | | 2023-2027 | | | |  | | | | | | | | 20 000 | | | | | | | vlastní | |  |
|  | | | Komentář: výkup pozemků pod plánovanou cyklostezkou - u továrny a hasičsdkého cvičiště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | **9.5 Turistická informační infrastruktura** | | | 2022–2025 | | | |  | | | | | | | | 300.000 | | | | | | | Dotace, vlastní, | |  |
|  | | | Komentář: vlastní informační systém v obci - turistické informační tabule po obci navazující na informační tabule svazku RROPZB - , historická naučná stezka – Stánek pod Malou přehradou | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | **9.6 Hradisko Vejrov** | | | 2022-2027 | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | Dotace, vlastní | |  |
|  | | | Komentář: řešení přístupů k hradisku i studánce s kapličkou, budování cestičky k , informační panel o historii, zpopularizování místa, archeologický výzkum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **9.7 Petrův Palouk –** | | | 2022 - 23 | | | |  | | | | | | | | 50.000 | | | | | | vlastní | | | |  | |
|  | *Komentář:* Projekt sociálek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | **9.8 Podpora dostupnosti služeb** | | | průběžně | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | Dotace, vlastní, | |  |
|  | | | Komentář: podpora rozvoje a dostupnosti služeb v obci – prodejna, pošta, zásilkovna, lékař, apod… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | **10.1 auto pro potřeby obce** | | | 2023 | | | |  | | | | | | | | 750.000 | | | | | | | vlastní | |  |
|  | | | Komentář: osobní víceúčelové auto pro potřeby obce, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | **10.2 SMART řešení obecní infrastruktury** | | | průběžně | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | Vlastní, dotace | |  |
|  | | | Komentář: veřejné osvětlení – změny intenzity světla , ČOV - dálkové hlášení chyb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | **10.3 SMART řešení veřejné správy** | | | 2023-2027 | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | Vlastní, dotace | |  |
|  | | | Komentář: elektronická úřední deska, digitalizace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | **10.4 zásahová jednotka – dovybavení** | | | průběžně | | | |  | | | | | | | | 30.000 | | | | | | | Vlastní, dotace | |  |
|  | | | Komentář: doplňování a obnova vybavení zásahové jednotky JPO V Nekoř - pila, lopatka, přilba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |