Program rozvoje obce

Nekoř

na období 2014–2021

leden 2014

Schváleno  na jednání Zastupitelstva obce Nekoř dne 3.2.2014 usnesením č. 4a/I-2014

## Akční plán

Akční plán PRO Nekoř představuje krátkodobý plán (na období 2-4 let), který podrobně specifikuje způsob naplňování programových cílů, opatření a rozvojových aktivit celého Programu rozvoje obce Nekoř (PRON). Akční plán zejména konkretizuje rozvojové aktivity na nejbližší období.

Usnesení xx/ XI-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje aktualizaci PRON  a akční plán na rok 2021

ROK 2021 – vybrané rozvojové aktivity

| 1.1 Péče o zeleň v obci | průběžně |  | 80.000 | Dotace POV , vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komentář: péče o stávající zeleň – včetně nové výsadby, výsadba liniových prvků (aleje, remízky) dle ÚP, ošetření vzrostlých stromů – i těch ne památkově chráněných , projekt ozelenění Sídliště nad Stadionem 2021 realizace zahrady u ZŠ – 45.000 |
| 1.2 Vybavení obce komunální technikou | průběžně |  | 25.000 | vlastní |
| Komentář: drobné nářadí na provádění obecních prací – nabíječka autobaterií, elektrická řetězová pila, regály – zásobníky na šrouby, vruty a spol... |
| 1.4 Dovybavení sběrných míst v obci – úprava sběrných míst - Vejrov | 2021 |  | 70.000 | vlastí |
| Komentář: Sběrné místo Vejrov – výkup pozemků, realizace gabionového ohrazení |
| 1.4 Dovybavení sběrných míst v obci – úprava sběrných míst - | 2020 - 22 |  | 10.000 | vlastí |
| Komentář: příprava dalších míst – Vejrov , za Páchovými |
| 1.8 Obnova dopravního značení | průběžně |  | 20.000 | Vlastní |
| Komentář: obnova dopravních značek v obci – v návaznosti na pasport MK |
| 1.8 Obnova dopravního značení | 2020 |  | 20.000 | Vlastní |
| Komentář: vodorovné dopravní značky – Vejrov - u zastávky Nekoř přehrada |
| 2.1 Komplexní pozemkové úpravy | Průbežně |  | 70.000 | Státní dotace |
| Komentář: 2021 postupné doměření místních komunikací, dořešování majetkoprávních vztahů v obci |
| 2.2 Oprava malých památek v obci | 2021 |  | 10.000 | Orlicko, |
| Komentář: památkový průzkum dalších památek k přípravě jejich oprav |
| 2.2 Péče o památky v obce – Výstavba Přístřešku na hasičské stříkačky | 2020-21 |  | 800.000 | vlastní |
| Komentář: dokončení realizace |
| 3.9 Rekonstrukce čp. 286 „pošta“ II. etapa | 2020-22 |  | 3.500.000 | Vlastní, |
| Komentář: realizace II etapy rekonstrukce bytů 286 – „pošty“ – |
| 3.10 Výstavba DPS | 2020-25 |  | 3.500.000 | Vlastní, Dotace – ČR, |
| Komentář: výstavba víceúčelového objektu – DPS + služby - 2021 příprava studie, projektové dokumentace |
| 3.4 Realizace infrastruktury dalších parcel Sídliště nad stadionem | 2016-2020-2025 | OZ, SK | 10.000.000 | Vlastní Dotace? |
| Komentář: příprava k podkladů k PD, Realizace infrastruktury Sídliště nad stadionem – umožnit další výstavbu RD v této lokalitě |

| 6.1 Podpora činnosti spolků | průbežně |  | 140.000 | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| přímá finanční podpora činnosti spolků, nepřímá podpora – minibus, využití sportoviště, KD,..CVAN… |
| 6.2 Podpora kulturních akcí | průbežně |  | 10.000 | Vlastní |
| podpora kulturních akcí organizovaných spolky, obcí – divadla, koncerty, výstavy – rozšíření nabídky kulturních akcí pro občany |
| 7. Opravy KD | 2021 |  | 250.000 | POV, vlastní |
| výměna židlí na sále KD – stohovatelné – 120 ks 7. Opravy KD 2021 50.000 vlastní Výměna bočních dveří restarace – dokončení z roku 2020 |
| 7.1 Řešení středu obce | 2015–2025 |  | 2.000.000 | Evropské dotace |
| 2021 – projednání zpracpvané tudie, , příprava PD k chodníku |
| 7.5. Obecní úřad – rekonstrukce elektrických rozvodů hasičárna | 2021 |  | 150.000 | vlastní |
| 8. Kanalizace a ČOV bytovky u továrny | 2020-22 |  | 1.200.000 | Krajské dotace, vlastní |
| Sdružený projekt – obec, SBD, nemovitost čp. 106 – obec spoluúčastzpracování PD, příprava žádosti, realizace kanalizace |
| 8.1 Oprava místních komunikací | průbežně |  | 1.600.000 | Vlastní dotace |
| průběžné opravy místních komunikací, zpevňování dalších více využívaných účelových komunikací priority - rok 2021 – Oprava prostoru kolem OÚ, Oprava komunikace spojovací cesta Nekoř - Studené |
| 8.1 Oprava místních komunikací – komunikace u Šejvlů | 2020-2023 |  | 100.000 | Svlastní, státní dotace |
| majetkoprávní vypořádání, příprava PD, žádosti o dotaci |
| 8.1 Oprava místních komunikací | 2021 |  | 500.000 | vlastní |
| průběžné opravy dalších cest, obnova dopravních značek, výsprava emulzí, instalace svoznic na odvod vody |
| 8.2 Chodníky Bredůvka I/11 | 2020 - 23 |  | 140.000 | Vlastní Státní dotace – SFDI |
| zpracování studie chodník Bredůvka, projednávání, příprava PD |
| 8.2-3 Výstavba chodníků v obci – pěšina k zastávce u hráze | 2020-2021 |  | 70.000 | vlastní |
| PD, mlatový chodník |
| 8.2-3 Výstavba chodník: NEKOŘ – NÁSTUPNÍ CHODNÍK U ZASTÁVKY NEKOŘ TOVÁRNA | 2020-23 |  | 1.300.000 | IROP |
| realizace po schválení dotace |
| 8.4 Oprava Veřejného osvětlení v obci | průbežně |  | 100.000 | vlastní |
| Komentář: VO od Údolí k Pastvinké přehradě, Vejrov |
| 9.3 Reklamní předměty obce | průběžně |  | 50.000 | Vlastní, sdružení obcí Orlicko |
| Komentář: reklamní a upomínkové předměty obce, společná publikace leteckých snímků Orlicko |
| 9.4 Cyklostezka Žamberk – Pastviny | 2020-2025 |  | 50.000 | Dotace EU – IROP, vlastní |
| v návaznosti zpracovávané studie a PD – propojení cyklostezky od Líšnice–Továrny - k mostu - napojení na cyklostezku Letohrad – Pastviny - kolem Malé přehrady do Pastvin – nositel projektu ORLICKO - možná realizace ???? - 2021 – výkup dalších pozemků u protipovodňové hráze |
| 9.6 Hradisko v Vejrov | 2021 |  | 500.000 | vlastní |
| 2021 – výkup pozemků v lokalitě |
| 9. Petrův Palouk | 2021 |  | 150.000 | vlastní |
| 2021 oprava sopolečných sociálek - výměna vodovodního potrubí, nové obklady |