Program rozvoje obce

Nekoř

na období 2014–2021

leden 2014

Schváleno  na jednání Zastupitelstva obce Nekoř dne 3.2.2014 usnesením č. 4a/I-2014

## Akční plán

Akční plán PRO Nekoř představuje krátkodobý plán (na období 2-4 let), který podrobně specifikuje způsob naplňování programových cílů, opatření a rozvojových aktivit celého Programu rozvoje obce Nekoř (PRON). Akční plán zejména konkretizuje rozvojové aktivity na nejbližší období.

Usnesení xx/ XI-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje aktualizaci PRON  a akční plán na rok 2021

ROK 2021 – vybrané rozvojové aktivity

| 1.1 Péče o zeleň v obci | průběžně |  |  |  | 80.000 |  |  | Dotace POV , vlastní |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komentář: péče o stávající zeleň – včetně nové výsadby, výsadba liniových prvků (aleje, remízky) dle ÚP, ošetření vzrostlých stromů – i těch ne památkově chráněných , projekt ozelenění Sídliště nad Stadionem 2021 realizace zahrady u ZŠ – 45.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Vybavení obce komunální technikou | průběžně |  |  |  | 25.000 |  |  | vlastní |  |
| Komentář: drobné nářadí na provádění obecních prací – nabíječka autobaterií, elektrická řetězová pila, regály – zásobníky na šrouby, vruty a spol... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Dovybavení sběrných míst v obci – úprava sběrných míst - Vejrov | 2021 |  |  |  | 70.000 |  |  | vlastí |  |
| Komentář: Sběrné místo Vejrov – výkup pozemků, realizace gabionového ohrazení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Dovybavení sběrných míst v obci – úprava sběrných míst - | 2020 - 22 |  |  |  | 10.000 |  |  | vlastí |  |
| Komentář: příprava dalších míst – Vejrov , za Páchovými |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 Obnova dopravního značení | průběžně |  |  |  | 20.000 |  |  | Vlastní |  |
| Komentář: obnova dopravních značek v obci – v návaznosti na pasport MK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 Obnova dopravního značení | 2020 |  |  |  | 20.000 |  |  | Vlastní |  |
| Komentář: vodorovné dopravní značky – Vejrov - u zastávky Nekoř přehrada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Komplexní pozemkové úpravy | Průbežně |  |  |  |  |  | 70.000 |  | Státní dotace |
| Komentář: 2021 postupné doměření místních komunikací, dořešování majetkoprávních vztahů v obci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Oprava malých památek v obci | 2021 |  |  |  |  |  | 10.000 |  | Orlicko, |
| Komentář: památkový průzkum dalších památek k přípravě jejich oprav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Péče o památky v obce – Výstavba Přístřešku na hasičské stříkačky | 2020-21 |  |  |  |  |  | 800.000 |  | vlastní |
| Komentář: dokončení realizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 Rekonstrukce čp. 286 „pošta“ II. etapa | 2020-22 |  |  |  |  | 3.500.000 |  |  | Vlastní, |
| Komentář: realizace II etapy rekonstrukce bytů 286 – „pošty“ – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 Výstavba DPS | 2020-25 |  |  |  |  |  | 3.500.000 |  | Vlastní, Dotace – ČR, |
| Komentář: výstavba víceúčelového objektu – DPS + služby - 2021 příprava studie, projektové dokumentace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 Realizace infrastruktury dalších parcel Sídliště nad stadionem | 2016-2020-2025 |  |  | OZ, SK |  |  | 10.000.000 |  | Vlastní Dotace? |
| Komentář: příprava k podkladů k PD, Realizace infrastruktury Sídliště nad stadionem – umožnit další výstavbu RD v této lokalitě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6.1 Podpora činnosti spolků | průbežně |  |  | 140.000 |  | Vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| přímá finanční podpora činnosti spolků, nepřímá podpora – minibus, využití sportoviště, KD,..CVAN… |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 Podpora kulturních akcí | průbežně |  |  | 10.000 |  | Vlastní |
| podpora kulturních akcí organizovaných spolky, obcí – divadla, koncerty, výstavy – rozšíření nabídky kulturních akcí pro občany |  |  |  |  |  |  |
| 7. Opravy KD | 2021 |  |  | 250.000 |  | POV, vlastní |
| výměna židlí na sále KD – stohovatelné – 120 ks 7. Opravy KD 2021 50.000 vlastní. Výměna bočních dveří restarace – dokončení z roku 2020 |
| 7.1 Řešení středu obce | 2015–2025 |  |  | 2.000.000 |  | Evropské dotace |
| 2021 – projednání zpracpvané tudie, , příprava PD k chodníku |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. Obecní úřad – rekonstrukce elektrických rozvodů hasičárna | 2021 |  | 150.000 |  | vlastní |  |
| 8. Kanalizace a ČOV bytovky u továrny | 2020-22 |  | 1.200.000 |  | Krajské dotace, vlastní |  |
| Sdružený projekt – obec, SBD, nemovitost čp. 106 – obec spoluúčastzpracování PD, příprava žádosti, realizace kanalizace |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Oprava místních komunikací | průbežně |  | 1.600.000 |  | Vlastní dotace |  |
| průběžné opravy místních komunikací, zpevňování dalších více využívaných účelových komunikací priority - rok 2021 – Oprava prostoru kolem OÚ, Oprava komunikace spojovací cesta Nekoř - Studené |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Oprava místních komunikací – komunikace u Šejvlů | 2020-2023 |  |  | 100.000 |  | Svlastní, státní dotace |
| majetkoprávní vypořádání, příprava PD, žádosti o dotaci |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Oprava místních komunikací | 2021 |  |  | 500.000 |  | vlastní |
| průběžné opravy dalších cest, obnova dopravních značek, výsprava emulzí, instalace svoznic na odvod vody |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 Chodníky Bredůvka I/11 | 2020 - 23 |  |  | 140.000 |  | Vlastní Státní dotace – SFDI |
| zpracování studie chodník Bredůvka, projednávání, příprava PD |  |  |  |  |  |  |
| 8.2-3 Výstavba chodníků v obci – pěšina k zastávce u hráze | 2020-2021 |  |  | 70.000 |  | vlastní |
| PD, mlatový chodník |  |  |  |  |  |  |
| 8.2-3 Výstavba chodník: NEKOŘ – NÁSTUPNÍ CHODNÍK U ZASTÁVKY NEKOŘ TOVÁRNA | 2020-23 |  |  | 1.300.000 |  | IROP |
| realizace po schválení dotace |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 Oprava Veřejného osvětlení v obci | průbežně |  |  | 100.000 |  | vlastní |
| Komentář: VO od Údolí k Pastvinké přehradě, Vejrov |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 Reklamní předměty obce | průběžně |  |  | 50.000 |  | Vlastní, sdružení obcí Orlicko |
| Komentář: reklamní a upomínkové předměty obce, společná publikace leteckých snímků Orlicko |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 Cyklostezka Žamberk – Pastviny | 2020-2025 |  |  | 50.000 |  | Dotace EU – IROP, vlastní |
| v návaznosti zpracovávané studie a PD – propojení cyklostezky od Líšnice–Továrny - k mostu - napojení na cyklostezku Letohrad – Pastviny - kolem Malé přehrady do Pastvin – nositel projektu ORLICKO - možná realizace ???? - 2021 – výkup dalších pozemků u protipovodňové hráze |  |  |  |  |  |  |
| 9.6 Hradisko v Vejrov | 2021 |  |  | 500.000 |  | vlastní |
| 2021 – výkup pozemků v lokalitě |  |  |  |  |  |  |
| 9. Petrův Palouk | 2021 |  |  | 150.000 |  | vlastní |
| 2021 oprava sopolečných sociálek - výměna vodovodního potrubí, nové obklady |  |  |  |  |  |  |